| 项目名称 Project Name | 兖煤榆林聚甲氧二甲醚项目 | 报告号 Report No. | CAPTCC-CT18004001-IR01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 Client | 中国天辰工程有限公司 | 客户订单号 Client P.O. No. |  |
| 检验通知号 Reference No. | TCC 兖煤榆林聚甲氧二甲醚项目-001 | 检验员 Inspector | 马军绪 |
| 制造商 Vendor | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 检验地址 Inspection Location | 辽宁省沈阳市 |
| 分包商 Sub-Vendor |  | 检验日期 Visit Date(s) | 2018-7-25—26 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 马军绪 | 中国天辰 | 天辰检验员 | 18629353479 |
| 尉志成 | 沈鼓 | 项目经理 | 13940268920 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Item No. | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| H2648压缩机组转子高速动平衡试验 |  |  |  |

| 适用文件 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 01-丙烯技术协议TS3000 |  |  |  |  |  |

| ITP 相关 REFERENCE ITP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 S/N | 设备名称 Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件 Relevant document |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) |  |  |  |  | 不合格 Not Satisfactory (NCR raised during the inspection) |  |
| 检验概述： SUMMARY 根据检验通知，天辰检验员于2018年7月25日对沈阳鼓风机集团股份有限公司—H2648压缩机组转子高速动平衡试验进行现场见证。试验结果不符合工厂工艺标准及技术协议。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不符合项 Open Non Conformities |  |  | 是，详见不符合项表格 Yes, details in non-conformities |  | 无 No |  |  |
| 尾项清单 Open Punch List Items |  |  | 是,详见尾项情单表格 Yes, details in punch list |  | 无 No |  |  |
| 检验员签名 Inspector signature |  | 马军绪 |  | 报告日期 Inspection report date |  |  | 2018.7.27 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # |  | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # |  | 备注 Comments |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # |  | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # |  | 备注 Comments |

| 检验项目 THE ITEMS OF INSPECTION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装标识检验 Packing & Marking Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 其他 Others |  |  |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: - 功能试验 检验员对H2648压缩机组转子高速动平衡试验进行了现场见证，详情如下： 1）工艺要求：最大连续转速振动速度≤1.0mm/s，光点稳定。超速振动速度≤1.5mm/s，一阶临界振动速度≤1.57mm/s。 2）现场见证对转速：1200、5000、8000、10000、12067、13273进行了测定。转速达到12067时左部位置最大连续转速振动速度≤1.0mm/s，但光点跳动不稳定。转速达到13273时左部位置超速振动速度不符合工艺要求，期间振动速度跳动幅度比较大。试验结果不合格。 - 下一次检验 经与工厂工艺部沟通，初定方案拆卸转子及高速瓦计算间隙、半联器和推动盘重新进行检查并找出原因。因工厂年假期间，下次检验时间，工厂初定于8月5日。

| 附件 ATTACHMENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT18004001-Photos | Inspection Photos |
| 2 | CAPTCC-CT18004001-视频 | 试验过程视频 |
| 3 | CAPTCC-CT18004001-记录 | 试验过程记录 |

结束 End of Report